КОРМИЛОВКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

29.06.2021											№ 12

р.п. Кормиловка

Об итогах отопительного сезона 2020/21 года и задачах

по подготовке жилищно-коммунального комплекса и

социальной сферы Кормиловского муниципального района

к работе в осенне-зимний период 2021/22 года

Во исполнение распоряжения Администрации Кормиловского муниципального района от 18 мая 2021 года № 131-р «О подготовке  объектов жилищно-коммунального комплекса Кормиловского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021/22 года», в  целях бесперебойного предоставления коммунальных услуг на территории  Кормиловского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кормиловского муниципального района, коллегия решила:

- Информацию заместителя Главы Кормиловского муниципального района, начальника отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Насковца, заместителя Главы Кормиловского муниципального района, Председателя комитета по экономическому развитию, имущественным отношениям и работе с поселениями Е.В. Гладковой, директора МУП «ТеплоЭнергоСервис» П.Н. Невструева, принять к сведению.

- Признать работу организаций жилищно-коммунального хозяйства Кормиловского муниципального района по итогам отопительного сезона 2020/2021 года удовлетворительной.

3. Районному штабу по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021/22 года продолжить работу по координации деятельности предприятий ЖКХ, управляющих компаний и учреждений социальной сферы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/22 года.

4. Рекомендовать главам поселений Кормиловского муниципального района взять под личный контроль подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории подведомственных поселений, к работе в осенне-зимний период 2021/22 года.

- Рекомендовать главам сельских поселений Кормиловского муниципального района подготовить топочные объекты социальной сферы, находящиеся на балансе поселений, к работе в осенне-зимний период 2021/22 года.

- Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющим управление многоквартирным жилым фондом на территории Кормиловского района, главам поселений Кормиловского района, на территории которых имеется многоквартирный жилой фонд, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/22 года. Провести сезонное обследование и необходимый ремонт общего имущества домов. Провести  промывку систем отопления и их опрессовку. Провести необходимый текущий ремонт жилого фонда. Получить паспорта готовности к работе в осенне – зимний период. Завершить подготовку в полном объеме в срок до 15.09.2021.

- Рекомендовать руководителям предприятий теплоэнергетического и водопроводного хозяйства Кормиловского муниципального района обеспечить проведение комплекса работ по сезонному обслуживанию и текущему ремонту котлов, гидравлического оборудования и насосов, зданий котельных и вспомогательных помещений. Провести при необходимости техническое диагностирование котлов, дымовых труб и зданий котельных. Провести промывку и опрессовку тепловых и водопроводных сетей, отремонтировать изношенные участки тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Провести метрологическую поверку приборов учета, средств измерений, сигнализации и автоматики безопасности. Провести капитальный ремонт вышедших из строя или находящихся в аварийном состоянии оборудования и сетей. Застраховать ответственность опасных производственных объектов от причинения вреда третьим лицам. Провести обучение персонала и пройти переаттестацию в органах Ростехнадзора. Получить паспорта готовности к работе в осенне – зимний период.  Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2021/22 года в полном объеме в срок до 01.11.2021.

- Рекомендовать МУП «ТеплоЭнергоСервис» (Невструев П.Н.) активизировать работу по снижению дебиторской задолженности в рамках реализации акции «Долг» и произвести расчеты за потребленные энергоресурсы.

- Рекомендовать администрации Кормиловского городского поселения (Зоткин Д.В.) совместно с МУП «ТеплоЭнергоСервис» (Невструев П.Н.) разработать «План мероприятий по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы с ресурсоснабжающими организациями до начала отопительного периода 2021/22 года» (ООО «Омская энергосбытовая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблагаз» и др.). Срок предоставления Плана мероприятий – 20 июля 2021 года.

- Рекомендовать ООО «Алерон» (Усманов В.Ю.) обеспечить устранение замечаний Западно-Сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданных при проверке готовности теплоисточников к отопительному периоду в сроки, установленные в акте проверки готовности к отопительному периоду.

- Рекомендовать Главе Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района, руководителям теплоэнергетического хозяйства Кормиловского муниципального района в срок до 15 ноября 2021 года обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2021/22 года.

- Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса, главам сельских поселений Кормиловского муниципального района обеспечить в срок до 01.09.2021 создание необходимого нормативного запаса топлива на каждой котельной.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Кормиловского муниципального района, начальника отдела по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Кормиловского муниципального района А.А. Насковца.

Глава Кормиловского

муниципального района                                                                          В.Г. Сыркин

Справка

Об итогах прохождения отопительного сезона 2020/2021 годов и задачах по подготовке жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кормиловского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов

Отопительный сезон 2020/21 года на территории Кормиловского муниципального района начался в соответствии с распоряжением Администрации Кормиловского муниципального района от 23.09.2020 № 142-р «О начале отопительного периода 2020/21 года на территории Кормиловского муниципального района» 25 сентября 2020 года и завершился 30 апреля 2021 года (продолжительность 216 дней).

На территории Кормиловского муниципального района в отопительном периоде 2020/21 года работало 19 котельных, снабжающих тепловой энергией жилые дома и объекты социального назначения. 3 газовых котельных обслуживает МУП «ТеплоЭнергоСервис», 2 газовые котельные – ООО «Тепловые системы», 13 угольных котельных находятся на обслуживании ООО «Алерон» и 1 термоблок, отапливающий МБОУ «Михайловская СОШ».

Руководители предприятий ЖКХ провели определенную работу по выполнению запланированных предзимних работ на подведомственных объектах. Выполнены мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020/21 года на сумму более 2,3 млн. рублей.

При подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения, находящихся на обслуживании МУП «ТЭС» и  ООО» «Тепловые системы» были проведены мероприятия по ремонту котельного оборудования, тепловых сетей.

Также Администрацией Кормиловского муниципального района в рамках государственной программы приобретен и установлен газовый термоболок в с. Михайловка.

В начале отопительного периода 2020/21 года в с. Георгиевка по причине неисправности котла, Администрацией Кормиловского муниципального района приобретен водогрейный котел. Силами МУП «ТЭС» водогрейный котел был установлен и введен в эксплуатацию.

В результате проведенной работы в отопительный период 2020/21 года инженерное оборудование, тепловые и другие инженерные сети, в целом, работали устойчиво.

Возникающие отдельные нестандартные ситуации своевременно локализовались и устранялись.

Однако, несмотря на подготовку, паспорт готовности к отопительному сезону Кормиловский муниципальный район не получил, по причине неустраненных замечай Сибирского управления Ростехнадзора, выписанных ООО «Алерон».  ООО «Алерон» выдано предписание об устранении 451 нарушения.

В связи с тем, что ООО «Алерон»  не исполняет свои обязанности по ремонту и надлежащему содержанию объектов теплоснабжения, переданных ему по Концессионному соглашению от 28.10.2016, Администрацией ведется работа по расторжению Концессионного соглашения.

На отопительный период 2020/21 года для нужд предприятий ЖКХ  запланировано топлива в размере 5051 тонн угля.

В период прохождения отопительного сезона ситуация с поставкой угля оставалась стабильной. Запас топлива на котельных не снижался ниже нормативных показателей.

За отопительный период 2020/21 года МУП «ТеплоЭнергоСеврвис» оказало услуг на 37,1 млн. руб., том числе население 17,2 млн. рублей. Дебиторская задолженность составляет 6,3 млн. (в том числе население 5,3 млн.), кредиторская задолженность 12,1 млн. рублей.

Задолженность МУП «ТеплоЭнергоСервис» перед ЗАО «Газпром межрегионгаз» составляет 8,4 млн. руб. Между МУП «ТеплоЭнергоСервис» и ООО «Газпром межрегионгаз Омск» подписан график погашения задолженности за природный газ.

В настоящее время услуги по водоснабжению на территории района предоставляют МУП Кормиловский «Водоканал», МУП «Сыропятское».

На объектах водоснабжения в летний период проведены работы по:

- замене водопроводных сетей;

- установке новых насосов;

- ремонту и утеплению водопроводных колодцев и др.

За 2020 год на аварийные и текущие ремонтные работы предприятиями было затрачено более  3,3 млн. рублей. Из них на объекты водоснабжения  937 тыс. рублей, 1,5 млн. рублей на объекты водоотведения, затраты на реализацию мероприятий, связанных с реализацией реконструкции очистных сооружений в р.п. Кормиловка 491 тыс. руб.

МУП Кормиловский «Водоканал» за отопительный период оказано услуг на сумму 30 млн. рублей, в том числе населению 12,0 млн. рублей. Дебиторская задолженность составляет 4,2 млн. руб. (в том числе население 2,0 млн. рублей). Кредиторская задолженность 5,2 млн. рублей ( в том числе электроэнергия 645 тыс.)

Дебиторская задолженность МУП «Сыропятское» составляет 2,5 млн. рублей. Кредиторская задолженность – 475 (перед ООО «Омская энерогосбытовая компания»).

Средняя собираемость платежей по всем предприятиям ЖКХ составила – 91,0 %, в том числе по населению –89,84%,

В  р.п. Кормиловка ведется работа по обеспечению населения качественной питьевой водой.

С 3 мая 2021 года на строительной площадке Подрядчиком ведутся земляные работы.

Земляные работы на котловане под здание очистки воды завершены. Ведутся работы по сдачи работ/ документов ФБУ «Росстройконтроль» для получения допуска для выполнения следующих видов работ – подготовки площадки под бетонное основание.

Выполнение земляных работ в котловане под резервуар чистой воды на сегодняшний день составляет 75 %.

На территории Кормиловского муниципального района учтено 103 многоквартирных домов.  Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами в 2020 году составила 100 %. Под непосредственным способом управления находится 43 домов. Под управлением специализированных организаций 60 домов.

Управляющими компаниями являются ООО «Жилищник» и ООО «КТиИС». Паспорта готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период оформлены по всем объектам жилищного фонда Кормиловского муниципального района.

На объектах жилого фонда выполнены работы по ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем электроснабжения на сумму 780 тыс. руб.

В прошедшем году в рамках региональной программы капитального ремонта проведен капитальный ремонт 14-ти многоквартирных жилых домов. (2 дома в с. Борки, 9 домов в р.п. Кормиловка, 2 дома в с. Сыропятское,1 дом в с. Алексеевка).

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса Кормиловского муниципального района к работе осенне-зимний период 2021/22 года осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации Кормиловского муниципального района от 18.05.2021. № 131-р.

В рамках подготовки к отопительному периоду на реализацию мероприятий, направленных на подготовку теплоэнергетического и водопроводного хозяйства района, организациями жилищно-коммунальной сферы: МУП «ТеплоЭнергоСервис», ООО «Тепловые системы», МУП Кормиловский «Водоканал», МУП «Сыропятское» запланировано проведение ремонтных работ и приобретение материалов  на сумму 2,9 млн. рублей.

В целях своевременной подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2021/22 года предприятиями разработаны планы подготовки объектов энергетического хозяйства. Работы к новому отопительному сезону будут проводиться в соответствии с утвержденными планами.

Определены работы по капитальному и текущему ремонту оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения.

На объектах теплоснабжения планируется:

- ремонт котлов;

- промывка теплообменников;

- изоляция трубопровод;

- поверка приборов учета;

- замена участков тепловой сети по ул. Маяковского в р.п. Кормиловка;

- проведение электротехнических испытаний и другие.

На объектах водоснабжения планируется:

- замена пожарных гидрантов в водопроводных колодцах (Первомайская, д. 15, Советская д. 111-113, Ленина, д. 117 (д/сад), КОС);

- приобретение и замена насоса;

- ремонт и замена водопроводных колонок

- приобретение и замена запорной арматуры на станции водоочистки.

- замена водопроводной сети в с. Сыропятское и другое.

На объектах водоотведения планируется проведение ремонта и технического обслуживание насосного оборудование, замена люков на канализационных колодцах, профилактические мероприятия по промывке канализационных сетей.

ООО «Алерон» с 2017 года подготовка объектов теплоснабжения не проводится. Планы мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду не формируются и не предоставляются на согласование в Администрацию.  Также в ходе проверки к отопительному периоду  2020/21 года Управлением Ростехнадзора было выявлено 453 нарушения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на обслуживании ООО «Алерон».

В связи с тем, что ООО «Алерон» не исполняет свои обязанности по ремонту и надлежащему содержанию объектов теплоснабжения, переданных ему по Концессионному соглашению от 28.10.2016, Администрацией ведется работа по расторжению Концессионного соглашения.

Администрацией Кормиловского муниципального района планируется приобретение термоблоков (газовые термоблоки в д. Сосновка,  с. Новоселье (2 шт.) и угольные термоблоки в д. Веселый Привал и с. Черниговка). В указанных населенных пунктах муниципальные котельные пристроены к зданиям учреждений образования и по решению суда закрыты.  В настоящее время теплоснабжения учреждений осуществляется от угольных модульных котельных ООО «Алерон». Котельные не лицензированы, отсутствует допуск на ввод в эксплуатацию.

Необходимый объем средств на выполнение данного мероприятия составляет 25 279 000 рублей.

Также необходимы мероприятия по подготовке муниципальных котельных к отопительному периоду. Планируется проведение технического диагностирования котлов, дымовых труб и зданий котельных в с. Юрьево, с. Алексеевка, с. Георгиевка, д. Богдановка, с. Немировка, с. Победитель.

Данное мероприятие позволит устранить основные замечания Сибирского управления Ростехнадзора и обеспечить безопасность при эксплуатации котельных.

На выполнение указанных мероприятий необходимы финансовые средства в размере 1 000 000 рублей.

Управляющими компаниями, оказывающих услуги по содержанию жилья предусмотрены мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2021/22 года. В многоквартирных домах с непосредственным управлением подготовка жилищного фонда должна выполняться за счет средств собственников жилых помещений.

При подготовке к отопительному периоду  предприятиям жилищно-коммунального хозяйства необходимо  активизировать работу по снижению дебиторской задолженности в рамках реализации акции «Долг» и произвести расчеты за потребленные энергоресурсы; обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду; создать запас резервного топлива на котельных.

Главам поселений Кормиловского муниципального района  необходимо обеспечить заключение договоров поставки и создание необходимого нормативного запаса топлива на каждой котельной, отапливающей социальные объекты, находящиеся в собственности поселения, взять под личный контроль подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса, расположенных на территории подведомственных поселений, к работе в осенне-зимний период 2021/22 года.

Заместитель Главы Кормиловского

муниципального района, начальник

отдела по архитектуре, строительству

и жилищно-коммунального хозяйства                                               А.А. Насковец

Об исполнении баланса топливных ресурсов Кормиловского муниципального района за отопительный период 2020 – 2021 год.

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 26 июля 2006 № 98-п «Об утверждении Положения о разработке и исполнении баланса топливных ресурсов и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» разрабатывается, утверждается и исполняется баланс топливных ресурсов и баланс бюджетных расходов Кормиловского муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Баланс топливный ресурсов ежегодно подлежит защите в Министерстве экономики Омской области и утверждается Главой Кормиловского муниципального района.

Основными критериями, влияющими на показатели баланса топливных ресурсов, являются:

- объем отапливаемых помещений,

- вид используемого топлива,

- рабочая температура помещений,

- среднее значение температуры наружного воздуха в отопительный период,

- продолжительность отопительного периода (установленные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» в актуализированной редакции СП 131.13330.201).

Отопительный период 2020 – 2021 года длился с 23 сентября 2020 года по 30 апреля 2021 года и составил 216 дней, что соответствует продолжительности отопительного периода согласно нормативным расчетам баланса топливных ресурсов.

По теплоисточникам, стоящим на балансе муниципального района:

По итогам отопительного сезона расход угля по объекту образования (жилой дом сторожа детского оздоровительного лагеря «Юбилейный») составил 6 тонн, экономия топлива составила 2 тонны угля.

По объекту культуры (здание Центральной библиотеки) расход природного газа составил 17,0 тыс. куб.м., что соответствует нормативам, заложенным в балансе топливных ресурсов на 2020-2021гг. (далее БТР). В предыдущие периоды по данному объекту наблюдался перерасход топлива. Снижение расхода потребляемого газа произошло за счет проведенного в 2018 году ремонта кровли здания.

В отопительный период 2020-2021 годов добавился еще один теплоисточник – МБОУ «Михайловская СОШ», для отопления которой был установлен термоблок. Расход природного газа по данному объекту составил 80,9 тыс. куб.м., при установленной норме – 81,9 тыс. куб.м. (экономия 1,0 тыс. куб.м.).

По теплоисточникам, стоящим на балансах сельских поселений:

По объектам Юрьевского сельского поселения расход топлива произведен в пределах баланса топливных ресурсов.

По остальным поселениям наблюдается как экономия, так и перерасход топлива, в зависимости от состояния зданий и сложившейся среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период.

Экономия топлива по объектам Алексеевского сельского поселения в основном достигнута за счет сельских клубов в д. Дубровка, д. Михеевка, д. Степановка. В социально-культурном центре (далее СКЦ) с. Алексеевка перерасход составил 8 тонн угля. В целом по данным объектам достигнута экономия в размере 10 тонн угля.

Экономия по отделам досуговой деятельности (далее ОДД) в д. Корниловка (Борчанское сельское поселение), д. Ефимовка (Михайловское сельское поселение), объясняется тем, что данные объекты в отопительный период не функционировали. В д. Корниловка требуются капитальный ремонт здания, в д. Ефимовка ОДД закрыт в декабре 2020 года. ОДД в д. Салтыковка (Некрасовское сельское поселение) отапливался топливом, оставшимся с прошлых периодов. В целом, по данным объектам возникла экономия топлива в размере 19 тонн угля.

Также экономия топлива в размере 1,0 тыс. куб.м. природного газа сложилась в ОДД д. 2-я Фоминовка (Михайловское сельское поселение), по Михайловскому СКЦ экономия угля составила 15 тонн, причина - работа учреждений не в полном объеме.

Значительная экономия топлива по объектам культуры в размере 45 тонн угля достигнута в Черниговском сельском поселении (ОДД д. Станкеевка, ОДД д. Немировка, СКЦ с. Черниговка) – причина хорошее качество закупленного угля, а также работа учреждений не в полном объеме.

В 2020 году помещение Администрации Георгиевского сельского поселения переведено на газовое отопление, по итогам отопительного периода по данному объекту возникла экономия в размере 3,0 тыс. куб.м. природного газа.

В этих же климатических условиях отопительного периода по отдельным объектам допущен перерасход топлива:

Отдел досуговой деятельности в д. Богдановка (Георгиевское сельское поселение) в сентябре 2020 года переведен на электрическое отопление (ранее отапливался углем). Расход электроэнергии в отопительном периоде составил 103,0 тыс. кВт. часов, что на 32,0 тыс. кВт. часов превысило норматив, установленный ТЭБ района. Следует отметить, что перерасход топлива по причине неудовлетворительного состояния здания, наблюдался и в предыдущие периоды. В сложившейся ситуации, считаем необходимым провести Администрации поселения комиссионный осмотр здания для более точного определения параметров здания (наружный строительный объем, высота здания, отапливаемая площадь с учетом коридоров) с целью внесения данных в БТР района на следующий отопительный период.

В ОДД д. Веселый Привал (Новосельское сельское поселение) также допущен перерасход угля в размере 3 тонны. Причина – неудовлетворительное состояние здания.

Перерасход по природному газу по 1,1 и 2,0 тыс. куб. м. соответственно допущен по помещениям библиотеки в д. Сосновка (Некрасовское сельское поселение) и помещению, расположенному на стадионе в с. Михайловка (Михайловское сельское поселение). Причина - неудовлетворительное состояние зданий.

Значительный перерасход природного газа произошел по зданию Администрации Некрасовского сельского поселения и СКЦ – 13,0 тыс. куб.м. Согласно пояснений Администрации – перерасход топлива возник в связи с утечкой газа. Следует отметить, что в предыдущие периоды по данному зданию наблюдалось экономия топлива.

Также перерасход природного газа возник по зданию Администрации Михайловского сельского поселения – 1,5 тыс. куб.м. Причина – холодная зима.

Всего по поселениям по углю экономия составила 26,0 % (или 98 тонн угля), по ТЭБ – 400 тонн угля, факт -296 тонн угля.

Перерасход по природному газу составил 11,6 тыс. куб.м. (экономия – 6 куб.м., перерасход -17,6 тыс. куб.м)

По теплоисточникам организаций ЖКХ:

На обслуживании МУП «ТеплоЭнергоСервис» (далее – МУП «ТЭС») находятся 3 газовых котельных (центральная котельная, блочно-модульная и по ул. Первомайская). По всем котельным экономия топлива в отопительном периоде составила 322,84 тыс. куб.м.

Факт – 5396,82 тыс. куб.м

ТЭБ – 5719,66 тыс. куб.м

На обслуживании ООО «Тепловые сети» находятся 2 газовых котельных (с. Борки и детского сада №2). По этим котельным также экономия топлива составила 6,8 тыс. куб. м. (факт – 155,43;  ТЭБ -162,2).

По котельным ООО «Алерон» информация отсутствует.

Заместитель Главы Кормиловского

муниципального района, председатель

комитета по экономическому развитию,

имущественным отношениям

и работе с поселениями                                                                         Е.В. Гладкова